## Slide 1: DFDG Scoping plakat
Opgave- og Løsningsbeskrivelse m.v.
Tema, feature user stories m.v.

## Slide 2: Sammenhæng mellem tema, feature, user story og task
Tema er den overordnede forretningsmæssige opdeling af AMS’s initiativer.
Temaer kan leve på tværs af flere releases.
AMS release (eller bare release) er de af AMS fastsatte releases. En release et identificeret ved en sekvensangivelse indenfor et år f.eks. 2013-2.
En release vil indeholde en rækker release plan ID, der beskriver hvilke features der implementeres i given release.
DFDG sprints er de af DFDG teamet fastsatte 14 dages iterationer under en release.
Feature er et konkret forretningsmæssigt område AMS’s ønsker implementeret.
En feature vil altid blive implementeret under en release. Den er identificeret ved et release plan ID som AMS fastlægger. Den indeholder også et Area, der er et konkret systemelement i relation til implementeringen
En User story er knyttet til en feature og fra featuren arver den releasen og area. Derudover indeholder den en AMS prioritering. Hvis committed er det sprint den løses i også angivet.
En DFDG Team Task. Tasken arver release, area og sprint fra user story.
Tema
Feature
Release
Release plan ID
Area
User story
Backlog priority
Release
Area
Sprint
Task
Release
Area
Sprint
AMS release
Release
[Release plan ID]
DFDG
Sprint
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
Bug
Backlog priority
Release
Area
Sprint
Fokus
Sprint
N
1
N
1
N
N
1
1
N
1
En bug linje med en user story dog er den ikke knyttet til en feature. En bug vil ofte referere til en bug i Fogbugz.
Fokus er de overordnede emner AMS har prioriteret til udførsel et sprint. Et fokus er knyttet til en eller flere user stories og eller bugs.

## Slide 3: Overordnet scoping proces
Task
Ide
PID
Notat
m.v.
Release
plan
Feature
User story
Forretningsanalyse
AMS
DFDG forretningsanalyse
DFDG team
User story
Implementering
Task
Opgave
beskrivelse
Løsnings
beskrivelse
Grænseflade
beskrivelse
Tema
Task
Task
Task